Trabalho Prático nº2

Version <1.0>

Table of Contents

1. Introduction 3

1.1 Purpose 3

1.2 Scope 3

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations 3

1.4 References 3

1.5 Overview 3

2. Software Configuration Management 3

2.1 Organization, Responsibilities, and Interfaces 3

2.2 Tools, Environment, and Infrastructure 3

3. The Configuration Management Program 3

3.1 Configuration Identification 3

3.1.1 Identification Methods 3

3.1.2 Project Baselines 3

3.2 Configuration and Change Control 3

3.2.1 Change Request Processing and Approval 3

3.2.2 Change Control Board (CCB) 3

3.3 Configuration Status Accounting 3

3.3.1 Project Media Storage and Release Process 3

3.3.2 Reports and Audits 3

4. Milestones 3

5. Training and Resources 3

6. Subcontractor and Vendor Software Control 3

# Introduction

[The introduction of the **Configuration Management Plan** provides an overview of the entire document. It includes the purpose, scope, definitions, acronyms, abbreviations, references, and overview of this **Configuration Management Plan**.]

## Purpose

[Specify the purpose of this **Configuration Management Plan.**]

## Scope

[A brief description of the scope of this **Configuration Management Plan**; what model it is associated with and anything else that is affected or influenced by this document.]

## Definitions, Acronyms, and Abbreviations

[This subsection provides the definitions of all terms, acronyms, and abbreviations required to properly interpret the **Configuration Management Plan**. This information may be provided by reference to the project’s Glossary.]

## References

[This subsection provides a complete list of all documents referenced elsewhere in the **Configuration Management Plan**. Identify each document by title, report number (if applicable), date, and publishing organization. Specify the sources from which the references can be obtained. This information may be provided by reference to an appendix or to another document.]

## Overview

[This subsection describes what the rest of the **Configuration Management Plan** contains and explains how the document is organized.]

# Software Configuration Management

## Organization, Responsibilities, and Interfaces

[Describe who is going to be responsible for performing the various Configuration Management (CM) activities described in the CM Process Discipline.]

O nosso grupo de trabalho vai tratar da configuração das ferramentas em conjunto. Uma vez que esta configuração envolve uma maquina virtual que mantem as ferramentas utilizadas uniformizadas faz sentido que todos os membros estejam envolvidos da sua configuração de modo a todos saberem como trabalhar e gerir as ferramentas.

Como tal, todos os membros do grupo têm a responsabilidade de saber não só configurar como tambem trabalhar com as ferramentas utilizadas.

## Tools, Environment, and Infrastructure

[Describe the computing environment and software tools to be used in fulfilling the CM functions throughout the project or product lifecycle.

Describe the tools and procedures required used to version control configuration items generated throughout the project or product lifecycle.

Issues involved in setting up the CM environment include:

* anticipated size of product data
* distribution of the product team
* physical location of servers and client machines]

A infraestrutura utilizada neste projeto consiste numa maquina virtual que vai servir para centralizar as ferramentas necessárias para a realização do mesmo.

Como ferramentas vamos ter:

-O YouTrack, ferramenta issue tracker para desenvolvimento usando metodologias ágeis;

-O Jenkins que vai permitir implementar conceitos de Continuous Integration como builds e testes automáticos;

-O IntelliJ como ambiente de desenvolvimento;

-A linguagem Java que vai ser utilizada para o desenvolvimento do motor de pesquisa e especificação de testes;

-A framework jUnit para codificação dos testes especificados;

-A plataforma GitHub que serve para hospedagem do codigo-fonte.

A equipa vai trabalhar em conjunto na configuração de modo a ser mais facil obter um uso uniforme das ferramentas implementadas.

# The Configuration Management Program

## Configuration Identification

### Identification Methods

[Describe how project or product artifacts are to be named, marked, and numbered. The identification scheme needs to cover hardware, system software, Commercial-Off-The-Shelf (COTS) products, and all application development artifacts listed in the product directory structure; for example, plans, models, components, test software, results and data, executables, and so on.]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artifact | To be named | Numbered |
| Requisitos iniciais do projeto | Requisitos iniciais do projeto |  |
| Cenários do projeto | Cenários do projeto |  |
| Software Configuration Plan | SCM Plan - Grupo 24 |  |
| Tabelas BVA | Tabelas BVA |  |
| Tabelas equivalência e casos de teste | Tabelas equivalência e casos de teste |  |
| Diagrama Use Cases | Use Cases Diagram |  |
| Projeto de desenvolvimento do software | EXP |  |
| Resultados testes caixa preta | Resultados testes caixa preta |  |
| Resultados testes caixa branca | Resultados testes caixa branca |  |

### Project Baselines

[Baselines provide an official standard on which subsequent work is based and to which only authorized changes are made.

Describe at what points during the project or product lifecycle the baselines are to be established. The most common baselines would be at the end of each of the Inception, Elaboration, Construction, and Transition phases. Baselines could also be generated at the end of iterations within the various phases or even more frequently.

Describe who authorizes a baseline and what goes into it.]

As baselines devem ser definidas pelos integrantes do projeto e pré-aprovadas pelos mesmo e, de seguida, aprovadas pelo sponsor, neste caso os professores da Unidade Curricular.

Inicialmente deverá ser definida a baseline de âmbito do projeto com a definição dos requisitos do mesmo(artefactos a desenvolver, tecnologias a adotar) e, de seguida, baseline de tempo(backlog, duração de sprints, epics, user stories, ect).

A seguir, definição de baseline em termos de estabelecimento de mecanismos de suporte às principais tarefas de gestão de configuração de software, nomeadamente: i) controlo de versões, controlo de alterações, configuração de mecanismos de building, e auditorias;

Depois, deverá ser realizada a baseline de documentação do processo de análise, especificação de testes e de mecanismos de code review.

## Configuration and Change Control

### Change Request Processing and Approval

[Describe the process by which problems and changes are submitted, reviewed, and dispositioned.]

O processo de Changue Request relativo às baselines proporciona-se da seguinte forma:

Numa primeira fase deverá ser evitada qualquer mudança nas baselines definidas pela equipa e aprovas pelo sponsor.

De seguida, caso não se consiga evitar a mudança, deverá ser feita uma explicação detalhada do porquê de ser necessária a mudança(risco), qual a probabilidade do mesmo bem como o seu impacto caso este não seja minimizado ou eliminado através de uma risk response.

Depois, deverão ser descritas as alterações propostas e quais as consequências positivas e negativas das mesmas.

Todas estas fases deverão ser seguidas e, de seguida, enviadas para aprovação do sponsor, que caso aprove, poderão ser postas em práticas as mudanças necessárias nas baselines propostas para alteração.

### Change Control Board (CCB)

[Describe the CCB membership and the procedures for processing change requests and approvals to be followed by the CCB.]

Os integrantes do projeto têm acesso aos Change Request submetidos e o seu estado de aprovação ou não por parte do Sponsor.

## Configuration Status Accounting

### Project Media Storage and Release Process

[Describe retention policies, and the back-up, disaster, and recovery plans. Also describe how the media is to be retained—online, offline, media type, and format.

The release process describes what is in the release, who it is for, and whether there are any known problems and any installation instructions.]

### Reports and Audits

[Describe the content, format, and purpose of the requested reports and configuration audits.

Reports are used to assess the “quality of the product” at any given time in the project or product lifecycle. Reporting on defects based on change requests may provide some useful quality indicators and, thereby, alert management and developers to particularly critical areas of development. Defects are often classified by criticality (high, medium, and low) and could be reported on the following basis:

* Aging (Time-based Reports): How long have defects of the various kinds been open? What is the “lag time’’ between when defects are found in the lifecycle and when they are fixed?
* Distribution (Count Based Reports): How many defects are there in the various categories by owner, priority or state of fix?
* Trend (Time-related and Count-related Reports): What is the cumulative number of defects found and fixed over time? What is the rate of defect discovery and fix? What is the “quality gap” in terms of open as opposed to closed defects? What is the average defect resolution time?]

# Milestones

[Identify the internal and customer milestones related to the project or product CM effort. This section includes details on when the **Configuration Management Plan** itself is to be updated.]

# Training and Resources

[Describe the software tools, personnel, and training required to implement the specified CM activities.]

Como ferramentas vamos ter:

-O YouTrack, ferramenta issue tracker para desenvolvimento usando metodologias ágeis;

-O Jenkins que vai permitir implementar conceitos de Continuous Integration como builds e testes automáticos;

-O IntelliJ como ambiente de desenvolvimento;

-A linguagem Java que vai ser utilizada para o desenvolvimento do motor de pesquisa e especificação de testes;

-A framework jUnit para codificação dos testes especificados;

-A plataforma GitHub que serve para hospedagem do codigo-fonte.

Como pessoal de desenvolvimento vamos ter os 3 elementos que constituem o nosso grupo do projeto.

Este projeto não necessita nenhum treino para alem do conhecimento adequirido durante as aulas da disciplina.

# Subcontractor and Vendor Software Control

[Describe how software developed outside of the project environment will be incorporated.]

Vai ser utilizada uma maquina virtual desenvolvida pelos professores responsaveis pela cadeira e vão servir para incorporar todos os outros programas de forma centralizada.

O nosso grupo não tem qualquer influência sobre a funcionalidade desta maquina e ela apenas vai servir como plataforma de ligação para o projeto.